Территориального отдела
адзора по Оренбургской
нчаров С.Н.

области

Утверждаю:

^Ря|ща^министрации

с/о» Курманаевского района

2016г.

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями
^ в с. Костино и с. Ивановка Курманаевского района Оренбургской области на период 2016-2022г.г.

| ПЛАН * мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в с.Костино и с.Йвановка ' Курманаевского района Оренбургской области на период 2016-2022г.г. №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Объем финансирования, источник финансирования | Ожидаемый результат \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе определение показателей технико- экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения с. Костино и с.Йвановка Курманаевского района, Мистерством строительства, жилищно-комунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 2016г. -1 половина 2017г. •V | МО« Костенский сельсовет» Курманаевского р-на Оренбургской обл. ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Средства МО Костенский сельсовет 60 тыс. рублей Собственные средства 000«Жилфонд» 20 тыс. рублей | Оценка технического состояния и определение показателей технико- экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения с. Костино и с. Ивановка Курманаеского р-на. Реализация приказа Минстроя Росси от 05.08.2014г. №437/пр., организация мониторинга за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения, с целью своевренного проведения профилактических ремонтых мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций и укрепления производственно-эксплуатационной базы по обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения. |

| 2 | Герметизация скважин в количестве 5 шт. с. Костино и с. Ивановка Курманаевского райна | Ежегодно » | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | 9 тыс. рублей - собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Доведение качества питьевой воды до нормативных показателей согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, стабильное обеспечение населения питьевойс" водой, отвечающей санитарно- гигиеническим требованиям, в достаточном количестве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Промывка водона-порных башен в кол-ве 2шт. с. Костино и с. Ивановка Курманаевского райна | Ежегодно 2016-2022г.г. | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Доведение качества питьевой воды до нормативных показателей согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, стабильное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно- гигиеническим требованиям, в достаточном количестве |
| 4 | Плановая проверка герметизации водопроводных сетей с.Костино и с. Ивановка Курманаевского района | Ежегодно 2016-2022г.г. | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | В целях проверки надежности защиты водопроводных сетей с.Костино и с. Ивановка Курманаевского района от попадания вторичного загрязнения в питьевую воду. |
| 5 | Лабораторный контроль качества подаваемой питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля на всех водозаборах и сетях | Согласно утвержденной и согласованной с ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской обл. программе производственного контроля за качеством подаваемой питьевой воды, в соответствии с | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Контроль качества подаваемой населению питьевой воды |

|  |  | законодательством РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Поддержание зон санитарной охраны скважин, с. Костино и с. Ивановка в состоянии, соответствующем законодательству, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по проекту ЗСО | Постоянно | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций, предотвращения загрязнения источников водоснабжения. |
| 7 | Проведение ревизии технического состояния скважин в количестве 3 шт. с. Костино и с. Ивановка | Постоянно | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Повышение надежности оборудования |
| 8 | Своевременное устранение аварий и порывов на водопроводных сетях и сооружениях с. Костино и с. Ивановка | Постоянно | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Собственные средства ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Повышение надежности водопроводных сетей с. Костино и с. Ивановка1 |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой населению в с. Костино и с. Ивановка | Постоянно | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 10 | Оповещение населения о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением | По мере необходимости | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 11 |  | 2021г. . |  |  |  |
| 12 | Подготовка проектно-сметной документации для бурения новых | 2020г. | МО «Костенский | Средства бюджета МО | В целях обеспечения населения С. Костино и с. Ивановка |

|  | скважин в количестве 1 шт. в с. Костино и с. Ивановка Курманаевского района |  | сельсовет» Курманаевского района Оренбургской области | Костинский сельсовет 200 тыс. рублей | достаточным количеством питьевой воды <_? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Бурение и строительство новых скважин в количестве 1 шт. на с. Костино и с. Ивановка Курманаевского района | 2021г. | ООО «Жилфонд» Курманаевского района | Средства бюджета МО Костинский с/с - 1,2 млн., руб. | В целях обеспечения населения с Костино и с. Ивановка достаточным количеством питьевой воды |

Мастер водопроводного хозяйство ООО «Жилфонд»

Антонов М.П.